Изменение инфраструктуры образовательных учреждений

В 2015/2016 учебном году проведена серьезная работа по созданию безопасных и комфортных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, по подготовке ОУ к новому учебному году, по устранению предписаний Роспотребнадзора.

Для обеспечения правовой базы и координации работы по подготовке ОУ к новому учебному году отделом образования разработаны и утверждены в администрации района следующие документы:

 - Постановление администрации Краснотуранского района от 14.04.2016г. № 151-п «О подготовке и приемке муниципальных образовательных учреждений района к новому 2016-2017 учебному году». Создан муниципальный штаб по подготовке, муниципальная комиссия по приемке ОУ, разработан график приемки ОУ, критерии оценки подготовки ОУ. График приемки ОУ согласован с Главой администрации района, надзорными органами Роспотребнадзора и Госпожнадзора, МО МВД России «Краснотуранский»;

 - Распоряжение администрации района от 11.09.2015г. № 124-р о проведении проверки готовности МБОУ «Салбинская СОШ» к началу нового 2015-2016 учебного года;

 - План мероприятий по подготовке ОУ к новому 2016/2017 учебному году. План утвержден Главой администрации района и направлен в Министерство образования Красноярского края.

При проверке готовности школ к началу учебного года Роспотребнадзором отслеживалось выполнение мероприятий Перспективных Планов по устранению нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившихся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов за 2016 год. По 2 школам отслеживалось выполнение мероприятий Перспективных планов, перенесенных с 2013 года на 2016 год:

по МБОУ «Тубинская СОШ» 1 мероприятие (в части оборудования твердого покрытия на спортивной площадке);

по МБОУ «Галактионовская ООШ» 1 мероприятие (в части выравнивания стен и потолков в коридоре).

Перенос срока исполнения данных мероприятий с 2013 года согласован с Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Д.В. Горяевым.

Мероприятия из Перспективных планов школ за 2016 год выполнены в полном объеме.

По результатам плановых проверок по контролю службой Роспотребнадзора три школы имеют предписания с установленными сроками устранения замечаний:

МБОУ «Лебяженская СОШ» – 11.11.2016г.;

МБОУ «Восточенская СОШ» - 03.08.2016г. (нарушение устранено в 2015 г);

МБОУ «Краснотуранская СОШ» - до 01.08.2016г. (нарушение устранено в 2015г).

 В рамках подготовки образовательных учреждений к началу нового 2016/17 учебного года в 2015/2016 учебном году проведена работа по изменению инфраструктуры образовательных учреждений.

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района на 2014 – 2016 годы» за счет средств муниципального бюджета проведен текущий ремонт зданий и сооружений школ и дошкольных образовательных учреждений на сумму 650000 руб.

Получена субсидия за проведение в 2015 году капитального ремонта здания МБОУ «Салбинская СОШ», находящегося в аварийном состоянии, на сумму 7965677 руб. (краевой бюджет 7069077 руб., местный бюджет 896600 руб.).

В рамках реализации ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2016 год выполнены работы по ремонту кровли здания МБОУ «Галактионовская ООШ» на сумму 932921 руб. (краевой бюджет 923592 руб., местный бюджет 9329 руб.).

За счет краевых субсидий и софинансирования из муниципального бюджета на проведение работ в общеобразовательных зданиях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных организаций проведены работы:

В МБОУ «Лебяженская СОШ» до 11.11.16г. будет оборудована физкультурно-спортивная зона беговыми дорожками, спортивной площадкой со спортивным оборудованием на сумму 572590 руб. (краевой бюджет 566921 руб.; местный бюджет 5669 руб.);

Учебные кабинеты МБОУ «Лебяженская СОШ» обеспечены уровнями искусственной освещенности и коэффициентами пульсации искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами, работы выполнены на 192123 руб. (краевой бюджет 190221 руб., местный бюджет 1902 руб.);

В МБОУ «Тубинская СОШ» будет оборудована уличная спортивная площадка, беговая дорожка, установлено спортивное оборудование на сумму 486500 руб. (краевой бюджет 481683 руб., местный бюджет 4817 руб.);

Выровнены стены и потолки в коридоре МБОУ «Галактионовская ООШ» на сумму 287605 руб. (краевой бюджет 284757 руб., местный бюджет 2848 руб.);

Учебный кабинет МБОУ «Беллыкская СОШ» обеспечен нормируемыми уровнями искусственной освещенности в соответствии с требованиями санитарных норм и правил на сумму 30,0 тыс. руб. (краевой бюджет 29703 руб., местный бюджет 297 руб.);

В МБОУ «Саянская СОШ» оборудована площадка для сбора и временного хранения мусора, выполнена внутренняя отделка учебных кабинетов, коридоров, позволяющая проводить уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами на сумму 50,0 тыс. руб. (краевой бюджет 49505 руб., местный бюджет 495 руб.);

В МБОУ «Салбинская СОШ» выполнено устройство септика, проведен ремонт туалетной комнаты на сумму 50 тыс. руб. (краевой бюджет 49505 руб., местный бюджет 495 руб.);

В МБОУ «Николаевская ООШ» выполнена внутренняя отделка 2 кабинетов (информатики, русского языка) материалами устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами на сумму 50,0 тыс. руб. (краевой бюджет 49505 руб., местный бюджет 495 руб.).

За счет краевых субвенций школами приобретены комплекты ученической мебели для учащихся на сумму 237,0 тыс. руб.

В целом, из муниципального бюджета, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено 1572947 руб., из краевого бюджета выделено 9931469 руб.